夜（午）间建筑施工作业许可申请表

编号：

申报单位（盖章）：凯辉集团（福建）有限公司   申报日期：    年   月   日

| 工程项目名称 | 都会之光小区 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 泉州金联房地产开发有限公司 | 联系人 | 王龙祥 | 联系电话 | 15106091102 |
| 联系地址 | 福建省泉州市安溪县参内镇祜水村东二环1888号 | 组织机构代码或统一社会信用代码 | 91350524MA8T9P4196 |
| 施工单位名称 | 凯辉集团（福建）有限公司 | 联系人 | 谢城都 | 联系电话 | 17606008191 |
| 联系地址 | 莆田市城厢区荔枝北大道119弄27号皇城水岸小区 | 组织机构代码或统一社会信用代码 | 9135030067400709XW |
| 施工场地地址 | 安溪县参内镇参山村（参洋片区J-01-03地块） |
| 开工时间 | 2021年 10月01日 | 拟竣工时间 | 2023年4月30日 |
| 施工项目是否具有完整的环保手续并符合环保法规有关规定 | 根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），该项目不涉及环境影响敏感区，无需办理环评。 |
| 拟占用禁止施工时段的情况 | 作业日期 | 2021年10月22日——2021年10月23日 |
|  | 工地现场负责人 | 朱大兵 | 联系电话 | 13358388569 |
|  | 申请理由及 具体施工内容 | 申请理由及具体施工内容为：因生产工艺上1#楼地下室底板应在规定的时间内浇筑混凝土，且混凝土一开始浇筑就无法中断，必须连续作业，作业过程无法严格预估时间。为保证建筑质量并尽快完成施工，现向贵局申请在上述施工时间段内进行夜（午）间建筑工地作业。 计划在2021年10月22日凌晨0点开始浇筑至2021年10月23日早上6：00浇筑1#楼地下室底板，混凝土总方量2400立方米，采用商品砼运输车自卸，两台泵送车同时开始,每台一小时浇筑40方。 我司承诺施工期间严格按照夜（午）间施工管理规定，尽量减少施工噪声和缩短施工时间，做好周边居民的公告。 |
|  | 连续作业总时间 （小时） | 30小时 |
|  | 主要机械设备名称及数量（型号、规格） | 2台混凝土泵车中联牌(ZLJ5440THB2E、ZLJ5441THBSE)、5台混凝土振捣器（ZW-10） |
|  | 作业具体时间段 | 2021年10月22日凌晨0时至2021年10月22日早上6时 2021年10月22日中午12时至2021年10月22日中午14时 2021年10月22日晚上22时至2021年10月23日早上6时 |
| 施工场地平面图 要求：1、标明施工场地周围环境情况及噪声监测点位；2、标明场界准确位置、方向及与周边敏感目标相对距离；3、标明主要参照物。 | 施工场地平面（后附图） |
| 拟采取的降低噪声污染影响的措施： 已在项目周边设置围墙，降低声音的直接传播； 在午间及夜间施工时段，施工机械采用低功率运行以减少噪音。 夜（午）间施工申请表张贴在1#楼围档外墙上并告知附近居民 |
| 生态环境部门审批意见 同意午夜间施工。时间：2021年10月22日0时至2021年10月22日凌晨6时，2021年10月22日中午12时至2021年10月22日中午14时，2021年10月22日晚上22时至2021年10月23日凌晨6时；仅限于从事混凝土浇筑，现场严禁搅拌混凝土。 日期（公章）：2021.10.19 |

注：①本表需在施工前3日填报，施工单位只能在批准的时间内施工，超出批准时限的需另行报批；②本表一式四份，审批的环保部门一份，施工单位一份并负责送城市管理行政执法部门、建设单位各一份；③填报单位提供填报完整的本表格（加盖公章）后2个工作日内，审批的生态环境部门应当作出审批决定；④建筑施工单位一收到批复后，必须立即向可能受影响的单位和居民公告。⑤申请理由应为：建筑施工因特殊情况，确需夜间及午间作业的。