夜（午）间建筑施工作业许可申请表

编号：

申报单位（盖章）：                               申报日期： 2021年 11 月 29日

| 工程项目名称 | 解放路西片区改造建设项目池头巷地块 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 福建聚发置业有限公司 | 联系人 | 郭景港 | 联系电话 | 17688765959 |
| 联系地址 | 福建省泉州市安溪县城厢镇建安大道学府名门5号楼 | 组织机构代码或统一社会信用代码 | MA35EGBC5 |
| 施工单位名称 | 江西省丰辉建设有限公司 | 联系人 | 蔡南生 | 联系电话 | 13489429312 |
| 联系地址 | 江西省丰城市新城区三千套西区71号门面 | 组织机构代码或统一社会信用代码 | 91360981578762810F |
| 施工场地地址 | 安溪县城厢镇解放路池头巷 |
| 开工时间 | 2021年05月01日 | 拟竣工时间 | 2023年05月31日 |
| 施工项目是否具有完整的环保手续并符合环保法规有关规定 | 根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），不涉及环境影响敏感区,无需办理环评手续。 |
| 拟占用禁止施工时段的情况 | 作业日期 | 2021年12月3日——2021年12月5日 |
|  | 工地现场负责人 | 蔡南生 | 联系电话 | 13489429312 |
|  | 申请理由及 具体施工内容 | 申请理由及具体施工内容为：本工程正处于地下室基础施工阶段，由于1#地下室底板浇捣施工需要连续施工作业、现场准备架设二台三一重工车载泵、每台三一重工车载泵每小时浇筑40m3，总共浇筑方量为2880m3，预计浇筑时间为36小时。 为保证建筑质量并尽快完成施工，现向贵局申请在上述施工时间段内进行夜（午）间建筑工地作业。 我司承诺施工期间严格按照夜（午）间施工管理规定，尽量减少施工噪声和缩短施工时间，做好周边居民的公告。 |
|  | 连续作业总时间 （小时） | 36 |
|  | 主要机械设备名称及数量（型号、规格） | 三一重工车载泵（数量：2）(型号:HBT9018) 宝钻振动棒（数量6）（ZN-90） |
|  | 作业具体时间段 | 2021年12月03日晚上22时至2021年12月04日上午06时 2021年12月04日中午12时至2021年12月04日中午14时 2021年12月04日晚上22时至2021年12月05日上午06时 |
| 施工场地平面图 要求：1、标明施工场地周围环境情况及噪声监测点位；2、标明场界准确位置、方向及与周边敏感目标相对距离；3、标明主要参照物。 | 施工场地平面（可另附纸） ：见附件。 |
| 拟采取的降低噪声污染影响的措施： 1、振捣混凝土时严禁直接振捣钢筋以及模板，并做到快插慢拔防止振捣棒公转，以免产生刺耳噪音。 工地围墙已封闭，减低噪音外露。 已跟工人交底严禁大声喧哗。 4、在工地围挡四周，尤其是受影响的单位和居民张贴夜（午）间的施工公告。 |
| 生态环境部门审批意见 同意午夜间施工。时间：2021年12月03日晚上22时至2021年12月04日上午06时，2021年12月04日中午12时至2021年12月04日中午14时，2021年12月04日晚上22时至2021年12月05日上午06时；仅限于从事混凝土浇筑，现场严禁搅拌混凝土。 日期（公章）：2021年11月29日 |

注：①本表需在施工前3日填报，施工单位只能在批准的时间内施工，超出批准时限的需另行报批；②本表一式四份，审批的环保部门一份，施工单位一份并负责送城市管理行政执法部门、建设单位各一份；③填报单位提供填报完整的本表格（加盖公章）后2个工作日内，审批的生态环境部门应当作出审批决定；④建筑施工单位一收到批复后，必须立即向可能受影响的单位和居民公告。⑤申请理由应为：建筑施工因特殊情况，确需夜间及午间作业的。