安溪县农业农村局关于2020年农业增产增效

重点建设项目验收情况的公示

根据《关于下达2020年市级乡村振兴(农业增产增效重点建设项目)专项资金项目的通知》（安农〔2020〕154号）等文件精神，由福建闽隆农牧有限公司、安溪县佳和农牧有限公司、安溪县感德镇德荣生猪养殖场等承担建设的市级农业增产增效项目，经过一段时间的施工建设,目前均已完成建设并投产，达到项目验收的条件。

2024年7月11日，由县农业农村局、县财政局分别联合长卿镇政府、感德镇政府及参内镇政府组成验收组对福建闽隆农牧有限公司、安溪县感德镇德荣生猪养殖场、安溪县佳和农牧有限公司承担的项目建设完成情况进行验收，并通过验收。现将项目建设完成及验收情况予以公示(详见附件)，公示时间2024年7月30日至8月6日(5个工作日)，欢迎公众监督项目实施情况，若有意见可直接向县农业农村局反映，以便调查核实。

来访来信来电方式如下:

安溪县农业农村局 地址:县金融行政服务中心2号楼

邮编:362400 电话:0595-23233042

附件:市级现代农业（畜禽）产业园建设资金项目验收情况

安溪县农业农村局

2024年7月30日

附件

市级特色现代农业发展资金（畜禽产业园）项目验收情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设**  **单位** | **建设**  **地点** | **申请**  **补助** | **主要建设内容** | **验收**  **意见** | **备注** |
| 福建闽隆农牧有限公司 | 长卿镇扶地村 | 市级财政补助资金30万元 | 1.经有资质的第三方测绘公司测量，新建的两栋猪舍面积分别为：687.75㎡，678.04㎡（总计1365.79㎡）。  2.购买并安装自动刮粪设备2台。  3.购买并安装全自动送料设备2套。  4.经第三方财务审计，项目实际完成总投资65.1488万元。 | 合格 |  |
| 安溪县佳和农牧有限公司 | 参内镇镇中村 | 市级财政补助资金10万元 | 1.经有资质的第三方测绘公司测量，新建的猪舍面积总计872.8㎡。  2.经第三方财务审计，项目实际完成总投资54.5万元。 | 合格 |  |
| 安溪县感德镇德荣生猪养殖场 | 感德镇洪佑村 | 市级财政补助资金10万元 | 1.经有资质的第三方测绘公司测量，改造猪舍面积总计1027.96㎡；  2.经第三方财务审计，项目实际完成总投资37.583万元。 | 合格 |  |